Registro de Impedimentos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº | Impedimento | Solución |
| 1 | Problema al intentar guardar una imagen asociada a un usuario individual | Realizar una integración parcial de la base de datos que no requiere una imagen, se modifica el cronograma para incluir una tarea de “Integración completa BDD”[[1]](#imp1) |
| 2 | Integrante con problemas de suministro de electricidad | Adquirir un acceso a energía alternativo con la ayuda de terceros como solución temporal |
| 3 | Modelo de base de datos requiere una tabla adicional | Se modifica el modelo diseñado previamente para incluir la tabla ‘PERSONAJE’[[2]](#imp2) |
| 4 | Error relacionado a la navegación dentro de la pagina | Se posterga la implementación de enlaces utilizando slugs de Django por sobre el id proveniente de la base de datos[[3]](#imp3) |
| 5 | Subestimación del tiempo necesario para llenar las tablas en la BDD | Se decide llenar en su totalidad una selección de personajes limitada para propósitos de demostración |

1. Se modifica tarea semana del 23 de septiembre, 28 de octubre y 4 de noviembreA table with text and numbers

   Description automatically generated
2. Se agrega una nueva tabla a la base de datos ‘PERSONAJE’A computer screen shot of a computer code

   Description automatically generated
3. Error al intentar navegar utilizando slugsA close-up of a computer screen

   Description automatically generated